ABC project

Test Plan

Version 1.0

Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 Aug 10 | 1.0 | Initial edition | Alexandre Stelmakh |

Table of content

1. Introduction	5

1.1 Purpose	5

1.2 Background	5

1.3 Scope	6

1.4 Project Identification	6

1.5 References	8

2. Feature to be tested	9

2.1 Functionality	9

2.1.1 Download contact list from server	9

2.1.2 Upload contact list to server	10

2.1.3 Add new contact to contact list	10

2.1.4 Delete contact from contact list	11

2.1.5 Create new message	11

2.1.6 Receive new message	12

2.1.7 Change connection status	12

2.1.8 Change current account	12

2.1.9 Change user status into idle	13

2.1.10 Message history	13

2.2 Usability Testing	14

2.2.1 Sessions support	14

2.2.2 Fonts support	14

2.2.3 Graphical emoticons	14

2.2.4 Internet connection management	15

2.2.5 Display support	15

2.3 Design Constraints Testing	15

2.3.1 Maximum message length	15

2.3.2 Test environment (Compatibility)	16

2.3.3 Characters	16

2.4 Interfaces Testing	16

2.4.1 User Interfaces	16

3. Feature not to be tested	17

3.1. Setup a user account	17

3.2. Remove user account	17

3.3. Change user status into idle	17

3.4. Audible and flasing alerts	17

4. Test Strategy	18

4.1 Testing Types	18

4.1.1 Function and Usability Testing	18

4.1.2 User Interface Testing	21

4.2 Tools	24

5. Resources	24

5.1 Roles	24

6. Project Milestones	26

7. Deliverables	30

7.1 Test Model	30

7.2 Test Logs	33

7.3 Bug Reports	35

Appendix A Project Tasks	37

Test Plan

# 1. Introduction

## 1.1 Purpose

Mục đích của tài liệu Test Plan cho dự án ABC Project là:
- Xác định phạm vi kiểm thử và các thành phần phần mềm cần được xác minh.
- Đưa ra yêu cầu kiểm thử ở mức cao để đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Mô tả chiến lược kiểm thử sẽ được áp dụng, bao gồm các loại kiểm thử, công cụ, môi trường và phương pháp.
- Ước lượng nỗ lực kiểm thử và phân bổ nguồn lực cần thiết.
- Xác định các sản phẩm bàn giao của dự án kiểm thử, bao gồm Test Model, Test Logs và Bug Reports.
- Đảm bảo các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kiểm thử được nhận diện và có kế hoạch dự phòng.

## 1.2 Background

Hệ thống được phát triển là một ứng dụng nhắn tin tức thời (instant messenger) dành cho nền tảng Palm OS, sử dụng giao thức ICQ để kết nối dịch vụ.

- Ứng dụng được thiết kế như một sản phẩm độc lập, hướng tới người dùng Palm device trong phân khúc thị trường ứng dụng Palm.
- Mục tiêu chính: cung cấp khả năng nhắn tin, quản lý danh bạ, và hỗ trợ các tính năng nâng cao (emoticons, session management, message history).
- Việc hỗ trợ ICQ protocol được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng tương thích và chấp nhận của người dùng cuối.

## 1.3 Scope

Phạm vi của kế hoạch kiểm thử này bao gồm:
- Kiểm thử hệ thống trên các bản dựng (Build 1, Build 2, Build 3), Release Candidate và Release Version.
- Xác minh toàn bộ các yêu cầu đã được định nghĩa trong Software Requirements Specification (SRS) của ABC Project.
- Tập trung kiểm thử các chức năng cốt lõi: tạo/nhận tin nhắn, quản lý danh bạ, quản lý kết nối, lưu trữ lịch sử tin nhắn và các tính năng giao diện người dùng.
- Ngoài ra, kiểm thử tính khả dụng (usability), tính ổn định, và các ràng buộc thiết kế (design constraints) để đảm bảo chất lượng tổng thể.
Phần không nằm trong phạm vi kiểm thử được mô tả ở mục 3 - Feature not to be tested.

## 1.4 Project Identification

The table below identifies the documentation and availability used for developing the Test Plan:

| Document (and version /date) | Created or Available | Received or Reviewed | Author or Resource | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirements Specification |  Yes  No |  Yes  No | Business Analyst | Định nghĩa yêu cầu hệ thống |
| Functional Specification |  Yes  No |  Yes  No | System Analyst | Đang cập nhật |
| Use-Case Reports |  Yes  No |  Yes  No | BA & QA | Dùng làm cơ sở viết test case |
| Project Plan |  Yes  No |  Yes  No | Project Manager | Lịch trình phát triển |
| Design Specifications |  Yes  No |  Yes  No | Architect | Chưa hoàn tất |
| Prototype |  Yes No |  Yes No | Dev Team | Đã dùng để đánh giá UI |
| User’s Manuals |  Yes  No |  Yes  No |  | Sẽ bổ sung ở bản RC |
| Business Model or Flow |  Yes No |  Yes No | Business Analyst | Xác định luồng nghiệp vụ |
| Data Model or Flow |  Yes No |  Yes No | DB Engineer | Dùng cho test database |
| Business Functions and Rules |  Yes No |  Yes No | Business Analyst | Các quy tắc và chức năng nghiệp vụ liên quan |
| Project or Business Risk Assessment |  Yes No |  Yes No | PM & QA Lead | Liệt kê rủi ro chính |

## 1.5 References

The following table contains references to external documents.

| No. | Document | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABC project Software Requirements Specification, Version 1.0.3.3, Monday, 25/Aug/10 | The SRS fully describes the external behavior of the application or subsystem identified. It also describes non-functional requirements, design constraints, and other factors necessary to provide a complete and comprehensive description of the software requirements. |
| 2 | ABC project Software Development Plan, Version 1.0.5, 05/Sep/10 | The purpose of Software Development Plan is to define tasks of ABC project (hereinafter referred to as IM or the project) to be developed. It focuses on the capabilities sought after by stakeholders, the target users in particular, and the reasons for this search. |
| 3 | IEEE 829 Standard for Software Test Documentation | International standard for writing software testing documentation. |

# 2. Feature to be tested

The listing below identifies those items − use cases, functional requirements, and non-functional requirements − that have been identified as targets for testing. This list represents what is to be tested.

## 2.1 Functionality

### 2.1.1 Download contact list from server

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp khả năng tải danh bạ từ máy chủ. Thao tác này cần được thực hiện tự động trong quá trình kết nối dịch vụ ICQ.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép tắt chức năng tải danh bạ tự động.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép tải danh bạ theo yêu cầu của người dùng.

### 2.1.2 Upload contact list to server

- Xác minh rằng hệ thống có thể tải danh bạ hiện tại từ máy cục bộ lên máy chủ ICQ thành công. Việc này cần kiểm thử được cả thủ công (theo yêu cầu người dùng) và tự động (nếu có tùy chọn đồng bộ tự động).

- Xác minh rằng sau khi thêm liên hệ mới ở máy cục bộ, lần tải danh bạ kế tiếp phản ánh chính xác thay đổi này trên máy chủ và hiển thị với các liên hệ khác.

- Xác minh rằng sau khi xóa một liên hệ hiện có ở máy cục bộ, lần tải danh bạ kế tiếp xóa liên hệ này khỏi danh sách trên máy chủ.

- Xác minh rằng hệ thống xử lý lỗi tải lên một cách an toàn (ví dụ: mất kết nối internet tạm thời, sự cố máy chủ), đảm bảo danh bạ cục bộ không bị mất và thông báo rõ ràng cho người dùng về lỗi cũng như việc cần thử lại.

- Xác minh rằng hệ thống tuân thủ giới hạn của giao thức ICQ về dung lượng hoặc số lượng liên hệ trong quá trình tải lên.

### 2.1.3 Add new contact to contact list

- Xác minh rằng người dùng có thể thêm liên hệ mới bằng cách nhập một ICQ ID hợp lệ có tồn tại trong mạng ICQ.

- Xác minh rằng việc nhập ICQ ID không hợp lệ hoặc không tồn tại sẽ hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và ngăn không cho thêm liên hệ.

- Xác minh rằng hệ thống ngăn việc thêm liên hệ trùng lặp (ICQ ID đã có trong danh bạ).

- Xác minh rằng hệ thống xử lý đúng các định dạng ICQ ID khác nhau (nếu có) và hiển thị chính xác trạng thái trực tuyến của liên hệ mới sau khi thêm thành công và truy xuất từ máy chủ.

### 2.1.4 Delete contact from contact list

- Xác minh rằng người dùng có thể xóa một liên hệ hiện có khỏi danh bạ qua giao diện người dùng

- Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo xác nhận trước khi xóa liên hệ để tránh thao tác nhầm.

- Xác minh rằng liên hệ bị xóa không còn xuất hiện trong danh bạ cục bộ ngay sau khi xác nhận.

- Xác minh rằng hệ thống cố gắng thông báo cho máy chủ ICQ về việc xóa và thay đổi này vẫn còn sau khi đăng nhập lại.

### 2.1.5 Create new message

- Xác minh rằng người dùng có thể mở cửa sổ trò chuyện hoặc vùng nhập tin nhắn mới cho một liên hệ đã chọn.

- Xác minh rằng người dùng có thể nhập và gửi tin nhắn thành công đến một người nhận đang trực tuyến.

- Xác minh rằng hệ thống ngăn việc gửi tin nhắn khi trường nhập trống hoàn toàn.

- Xác minh rằng việc gửi tin nhắn đến liên hệ ngoại tuyến được xử lý đúng (ví dụ: tin nhắn được xếp hàng đợi hoặc thông báo ngay rằng liên hệ đang ngoại tuyến).

### 2.1.6 Receive new message

- Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo trực quan rõ ràng (ví dụ: biểu tượng nhấp nháy, số badge) khi có tin nhắn mới đến trong lúc ứng dụng đang hoạt động nhưng bị thu nhỏ hoặc chạy nền.

- Xác minh rằng tin nhắn chưa đọc được đánh dấu nổi bật (in đậm, tô sáng, nhãn “New”) trong danh bạ hoặc lịch sử trò chuyện cho đến khi người dùng xem.

- Xác minh rằng ứng dụng có thể xử lý việc nhận nhiều tin nhắn cùng lúc từ một hoặc nhiều liên hệ mà không bị treo hoặc mất dữ liệu.

- Xác minh rằng nội dung tin nhắn nhận được hiển thị chính xác, bao gồm định dạng và ký tự đặc biệt.

### 2.1.7 Change connection status

- Xác minh rằng người dùng có thể đặt thủ công trạng thái của mình (Online, Away, Busy, Invisible, Offline) qua menu trạng thái.

- Xác minh rằng trạng thái đã chọn được cập nhật ngay lập tức và hiển thị chính xác cho người dùng khác trên mạng ICQ.

- Xác minh rằng giao diện người dùng phản ánh chính xác trạng thái hiện tại (biểu tượng/trạng thái văn bản).

- Xác minh rằng việc đặt trạng thái sang Offline (hoặc ngắt kết nối) hoạt động như mong đợi.

### 2.1.8 Change current account

- Xác minh rằng người dùng có thể đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại thành công.

- Xác minh rằng sau khi đăng xuất, hệ thống cho phép đăng nhập bằng một tài khoản ICQ hợp lệ khác.

- Xác minh rằng sau khi đổi tài khoản thành công, danh bạ và lịch sử tin nhắn được cập nhật hoàn toàn theo tài khoản mới, không còn dữ liệu sót từ tài khoản cũ.

- Xác minh rằng việc đăng nhập bằng tài khoản không hợp lệ hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

### 2.1.9 Change user status into idle

- Xác minh rằng hệ thống tự động chuyển trạng thái người dùng sang Idle sau một khoảng thời gian không hoạt động (không nhập bàn phím, không chạm/stylus).

- Xác minh rằng trạng thái chuyển từ Idle về Online/Available ngay khi người dùng tương tác trở lại.

- Xác minh rằng người dùng có thể đặt thủ công trạng thái Idle qua menu trạng thái.

- Xác minh rằng trạng thái Idle được hiển thị chính xác cho người dùng khác trên mạng ICQ.

### 2.1.10 Message history

- Xác minh rằng tất cả tin nhắn gửi/nhận được lưu tự động và lưu trữ trên thiết bị cho đến khi bị xóa thủ công.

- Xác minh rằng người dùng có thể truy cập lịch sử tin nhắn qua tab/cửa sổ riêng trong màn hình trò chuyện.

- Xác minh rằng lịch sử hiển thị chính xác dấu thời gian cho từng tin nhắn.

- Xác minh rằng người dùng có thể xóa lịch sử tin nhắn cho một liên hệ cụ thể và hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.

## 2.2 Usability Testing

### 2.2.1 Sessions support

- Xác minh rằng phiên người dùng vẫn hoạt động và duy trì kết nối sau khi đăng nhập cho đến khi người dùng đăng xuất thủ công hoặc hết hạn phiên.

- Xác minh rằng cơ chế timeout hoạt động đúng, tự động đăng xuất/ngắt kết nối sau thời gian chờ được thiết lập.

- Xác minh rằng hệ thống ngăn nhiều đăng nhập đồng thời cùng một tài khoản (nếu giao thức ICQ yêu cầu), hoặc xử lý đăng nhập mới bằng cách ngắt phiên cũ.

- Xác minh rằng phiên có thể tự động kết nối lại sau khi mất kết nối tạm thời.

### 2.2.2 Fonts support

- Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ và hiển thị chính xác các font tiêu chuẩn của Palm OS (nếu có cấu hình).

- Xác minh rằng ký tự đặc biệt, ký tự ngôn ngữ quốc tế, văn bản Unicode (ví dụ: tiếng Việt, tiếng Trung, ký hiệu toán học) được hiển thị chính xác.

- Xác minh rằng thay đổi cài đặt font ở mức hệ thống (nếu Palm OS cho phép) không làm hỏng giao diện ứng dụng.

### 2.2.3 Graphical emoticons

- Xác minh rằng người dùng có thể chèn biểu tượng cảm xúc (emoticon) vào tin nhắn trước khi gửi.

- Xác minh rằng emoticon đã gửi được hiển thị chính xác dưới dạng hình ảnh trong cửa sổ trò chuyện của người nhận.

- Xác minh rằng ứng dụng hiển thị đúng emoticon được gửi từ các client ICQ khác.

- Xác minh rằng gửi tin nhắn chỉ chứa emoticon vẫn thành công.

### 2.2.4 Internet connection management

- Xác minh rằng ứng dụng phát hiện và thông báo ngay khi kết nối internet bị mất (ví dụ: tắt Wi-Fi/data).

- Xác minh rằng ứng dụng tự động thử kết nối lại theo chu kỳ và hiển thị rõ trạng thái các lần thử.

- Xác minh rằng khi kết nối internet được khôi phục, hệ thống tự động kết nối lại với dịch vụ ICQ thành công.

### 2.2.5 Display support

- Xác minh rằng giao diện người dùng hiển thị đúng trên các độ phân giải màn hình Palm OS được hỗ trợ (3.5 – 5.0).

- Xác minh rằng các thành phần UI không bị chồng chéo, cắt mất, hoặc tràn màn hình ở độ phân giải thấp nhất.

- Xác minh rằng ứng dụng xử lý đúng xoay màn hình (nếu Palm OS hỗ trợ) mà không lỗi giao diện.

## 2.3 Design Constraints Testing

### 2.3.1 Maximum message length

- Xác minh rằng hệ thống giới hạn độ dài tối đa của tin nhắn (ví dụ: 255 ký tự hoặc theo quy định ICQ) trong ô nhập tin nhắn (có thể bằng bộ đếm ký tự, chặn nhập thêm).

- Xác minh rằng gửi tin nhắn vượt quá giới hạn bị ngăn lại và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

- Xác minh rằng hệ thống gửi thành công tin nhắn có độ dài đúng bằng giới hạn tối đa.

### 2.3.2 Test environment (Compatibility)

- Xác minh rằng ứng dụng cài đặt và chạy đúng trên thiết bị Palm OS thật hoặc emulator Palm OS 3.5.

- Xác minh rằng ứng dụng cài đặt và chạy đúng trên thiết bị Palm OS thật hoặc simulator Palm OS 5.0.

- Xác minh rằng ứng dụng hoạt động đầy đủ trên Palm OS Emulator (ROM từ 3.5 – 4.1).

- Xác minh rằng ứng dụng hoạt động đầy đủ trên Palm OS 5 Simulator.

### 2.3.3 Characters

- Xác minh rằng hệ thống có thể gửi/nhận nhiều ký tự đặc biệt phổ biến (ví dụ: !, @, #, $, %, ^, &).

- Xác minh rằng ký tự Unicode (emoji, ký tự phi Latin) được xử lý và hiển thị chính xác ở cả tin nhắn gửi và nhận.

- Xác minh rằng hệ thống không bị treo hoặc crash khi nhận chuỗi ký tự phức tạp hoặc Unicode quá dài.

## 2.4 Interfaces Testing

### 2.4.1 User Interfaces

- Xác minh rằng giao diện tuân thủ hướng dẫn thiết kế ứng dụng Palm (ví dụ: khu vực Graffiti, cấu trúc menu, nút chuẩn).

- Xác minh rằng tất cả menu, nút, và ô nhập đều truy cập và hoạt động đúng chức năng.

- Xác minh rằng thông báo lỗi (đăng nhập thất bại, mất kết nối, nhập sai) thân thiện, rõ ràng và hướng dẫn người dùng cách xử lý.

- Xác minh rằng các thành phần UI (màu sắc, font, kích thước) đồng bộ trên toàn ứng dụng.

# 3. Feature not to be tested

## 3.1. Setup a user account

1. Xác minh rằng hệ thống cung cấp khả năng thiết lập tài khoản người dùng cho dịch vụ ICQ.
2. Xác minh rằng hệ thống cung cấp khả năng thiết lập nhiều tài khoản người dùng.
3. Xác minh rằng hệ thống cung cấp khả năng cài đặt tùy chọn “Ghi nhớ mật khẩu” cho từng tài khoản người dùng một cách riêng biệt.

## 3.2. Remove user account

1. Xác minh rằng tính năng này được xem là chức năng phụ và không ảnh hưởng trực tiếp đến các luồng chính (nhắn tin và quản lý danh bạ).
2. Xác minh rằng tính năng này có thể được kiểm tra ở mức Acceptance Test bởi người dùng cuối thay vì System Test.
3. Xác minh rằng do hạn chế về nguồn lực và tiến độ, tính năng này nằm ngoài phạm vi của QA System Test.

## 3.3. Change user status into idle

1. Xác minh rằng tính năng này chỉ thay đổi trạng thái hiển thị (chức năng giao diện, không cốt lõi) và không ảnh hưởng đến chức năng chính của nhắn tin hoặc quản lý danh bạ.
2. Xác minh rằng tính năng này sẽ được xác minh trong giai đoạn Acceptance Test/UAT, không bao gồm trong phạm vi System Test.

## 3.4. Audible and flasing alerts

1. Xác minh rằng tính năng này thuộc nhóm cải thiện khả năng sử dụng (usability enhancement) chứ không phải yêu cầu chức năng cốt lõi.
2. Xác minh rằng tính năng này sẽ được xác minh ở giai đoạn UAT hoặc thông qua phản hồi của người dùng cuối, không nằm trong quá trình thực hiện System Test.

# 4. Test Strategy

## 4.1 Testing Types

### 4.1.1 Function and Usability Testing

| Mục tiêu kiểm thử: | Để đảm bảo chức năng mục tiêu của đối tượng kiểm thử được hoạt động đúng đắn, bao gồm điều hướng (navigation), nhập dữ liệu (data entry), xử lý (processing), và truy xuất (retrieval). Mục tiêu cụ thể là xác minh tích hợp giao thức ICQ đáng tin cậy và tương tác người dùng liền mạch trên thiết bị Palm có tài nguyên hạn chế. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật: | Thực hiện mỗi trường hợp sử dụng (use case), luồng trường hợp sử dụng (use-case flow), hoặc chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ (valid data) và không hợp lệ (invalid data): + Mục đích là để xác minh rằng các kết quả mong đợi xảy ra khi sử dụng dữ liệu hợp lệ. + Đồng thời, xác minh rằng các thông báo lỗi hoặc cảnh báo thích hợp được hiển thị khi sử dụng dữ liệu không hợp lệ. |
| Phạm vi áp dụng kỹ thuật: | - Phạm vi kiểm thử chức năng: Các kịch bản tích cực/tiêu cực cho các thao tác danh bạ (tải xuống/tải lên/thêm/xóa); Tạo/nhận tin nhắn với biểu tượng cảm xúc và ghi lại lịch sử tin nhắn; Thay đổi trạng thái kết nối (kết nối/ngắt kết nối, chế độ nhàn rỗi) và xử lý nhiều phiên. - Phạm vi kiểm thử khả năng sử dụng: Chỉ số thời gian hoàn thành công việc (ví dụ: <10 giây để gửi tin nhắn); Sự hài lòng của người dùng thông qua đánh giá; Khả năng tiếp cận: Hỗ trợ phông chữ, định hướng màn hình và hiệu quả thông báo trên thiết bị tiêu thụ điện thấp. |
| Tiêu chí hoàn thành: | - Tất cả các bài kiểm thử đã được lên kế hoạch đã được thực hiện. - Tất cả các khiếm khuyết (defects) đã được xác định đã được sửa chữa. |
| Các cân nhắc đặc biệt: | Xác định hoặc mô tả các mục hoặc vấn đề (nội bộ hoặc bên ngoài) có ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện kiểm thử chức năng, chẳng hạn như: + Tài nguyên hạn chế của thiết bị Palm (bộ nhớ thấp, màn hình nhỏ), yêu cầu ưu tiên kiểm thử trên emulator (POSE cho OS 3.5-4.1) và simulator (OS 5.0) để tránh vấn đề tương thích. + Không tập trung vào dữ liệu nặng hoặc an ninh (theo yêu cầu dự án), nên loại trừ các kịch bản liên quan đến auto login hoặc expiration users. + Rủi ro từ gián đoạn mạng trong kiểm thử chức năng phụ thuộc ICQ, cần sử dụng công cụ như ICQ Protocol Analyzer để mô phỏng. + Đảm bảo kiểm thử khả năng sử dụng phù hợp với người dùng di động, với trọng tâm vào phản hồi nhanh và điều khiển stylus/tap. |

### 4.1.2 User Interface Testing

| Mục tiêu kiểm thử: | Để đảm bảo giao diện người dùng của ứng dụng tin nhắn tức thời trên Palm OS được hiển thị nhất quán, tương thích và dễ sử dụng trên các phiên bản OS từ 3.5 đến 5.0, bao gồm điều hướng (navigation), hiển thị (display), và phản hồi với đầu vào stylus/tap. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật: | Thực hiện mỗi trường hợp sử dụng (use case), luồng trường hợp sử dụng (use-case flow), hoặc chức năng giao diện, sử dụng dữ liệu hợp lệ (valid data) và không hợp lệ (invalid data): + Mục đích là để xác minh rằng giao diện hiển thị đúng và phản hồi mong đợi khi sử dụng dữ liệu hợp lệ. + Đồng thời, xác minh rằng các thông báo lỗi hoặc cảnh báo phù hợp được hiển thị khi sử dụng dữ liệu không hợp lệ. |
| Phạm vi áp dụng kỹ thuật: | - Xác minh hình ảnh: Căn chỉnh các phần tử giao diện, độ rõ nét của biểu tượng cảm xúc, và phản hồi với đầu vào stylus/tap. - Tương thích: Kiểm thử trên cấu hình tối thiểu (Palm OS 3.5) và tối đa (Palm OS 5.0) bằng emulator (POSE) và simulator. - Phản hồi: Đo thời gian tải cho các cập nhật giao diện (ví dụ: nhận tin nhắn, thay đổi trạng thái), đảm bảo dưới 2 giây trên thiết bị mô phỏng. |
| Tiêu chí hoàn thành: | - Tất cả các bài kiểm thử đã được lên kế hoạch đã được thực hiện. - Tất cả các khiếm khuyết (defects) đã được xác định đã được sửa chữa. |
| Các cân nhắc đặc biệt: | Xác định hoặc mô tả các mục hoặc vấn đề (nội bộ hoặc bên ngoài) có ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện kiểm thử giao diện, chẳng hạn như: + Giới hạn màn hình nhỏ và chế độ hiển thị (grayscale/color) của Palm OS, yêu cầu kiểm thử trên emulator (POSE cho OS 3.5-4.1) và simulator (OS 5.0). + Tương thích phông chữ và biểu tượng cảm xúc trên các thiết bị có tài nguyên thấp. + Rủi ro từ khác biệt giữa emulator và phần cứng thực tế, cần bổ sung kiểm tra thủ công nếu có thể. + Đảm bảo giao diện tối ưu cho người dùng di động, với trọng tâm vào phản hồi nhanh và điều khiển stylus/tap. |

## 4.2 Tools

The following tools are employed in this project:

|  | Tool | Vendor/In-house | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug Tracking | Mantis | MantisBT |  |
| Project Management | MS project | Microsoft |  |
| Environment Simulation | Palm OS Emulator (POSE) | Palm, Inc. | Phù hợp với OS 3.5-4.1 |
| Compatibility Testing | Palm OS 5 Simulator | Palm, Inc. | Phù hợp với OS 5.0 |

# 5. Resources

## 5.1 Roles

This table shows the staff required for the project.

| Human Resources |  |  |
| --- | --- | --- |
| Employee | Nhân sự tối thiểu cần thiết (Tính theo số lượng vị trí toàn thời gian) | Mô tả Công việc/Trách nhiệm cụ thể |
| Test Developer | 1 | Xác định, ưu tiên và xây dựng/triển khai các trường hợp kiểm thử. Các trách nhiệm chính: + Lập kế hoạch kiểm thử cho các chức năng cốt lõi như nhắn tin và quản lý danh bạ trên Palm OS. + Đánh giá hiệu quả của nỗ lực kiểm thử. + Thiết kế kịch bản kiểm thử tương thích với giao thức ICQ và môi trường emulator/simulator. |
| Tester | 2 | Trực tiếp thực hiện các bài kiểm thử. Các trách nhiệm chính: + Phát triển đặc tả trường hợp kiểm thử. + Xây dựng các trường hợp kiểm thử cho giao diện và khả năng sử dụng. + Chạy kiểm thử trên Palm OS 3.5-5.0. + Ghi lại kết quả kiểm thử. + Giám sát quá trình sửa lỗi. + Yêu cầu cập nhật/thay đổi tài liệu dựa trên kết quả kiểm thử. + Thực hiện kiểm tra hồi quy trên simulator. |

# 6. Project Milestones

Test activities and milestones are very much dependent upon the development iterations. The Construction Phase is split into 3 builds, release candidate and release version. Each build contains a full test cycle of test planning,design, development, execution, and evaluation.

The following table shows Test Milestones. effort, start date, and end date.

| Milestone Task | Effort | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Build 1 Plan Test Design Test Execute Test Evaluate Test | 123.7 | 07/Sep/2010 | 07/Sep/2010 |
| Ramp up |  |  |  |
| Test Plan Requirement and review docs | 5 | 06-Oct-2025 | 10-Oct-2025 |
| Test Plan Review/Updation | 5 | 13-Oct-2025 | 17-Oct-2025 |
| Test Scenario and Test Plan | 5 | 20-Oct-2025 | 24-Oct-2025 |
| Test Plan Development |  |  |  |
| Test Plan Requirement and review docs | 5 | 06-Oct-2025 | 10-Oct-2025 |
| Test Plan Review/Updation | 5 | 13-Oct-2025 | 17-Oct-2025 |
| Test Scenario and Test Plan | 5 | 20-Oct-2025 | 24-Oct-2025 |
| Test Scenario Development |  |  |  |
| Functional Area1: Setup/Remove User Account | 2 | 08-Oct-2025 | 09-Oct-2025 |
| Functional Area2: ICQ Connect/Disconnect | 2 | 10-Oct-2025 | 11-Oct-2025 |
| Download/Upload Contact List | 2 | 12-Oct-2025 | 13-Oct-2025 |
| Add/Delete Contact | 3 | 14-Oct-2025 | 15-Oct-2025 |
| Message Management: Create/Receive/History | 3 | 16-Oct-2025 | 18-Oct-2025 |
| Change Status/Account/Idle | 3 | 19-Oct-2025 | 21-Oct-2025 |
| Non-functional Requirements |  |  |  |
| Fonts, Alerts, Emoticons, Automatic Logon | 3 | 22-Oct-2025 | 24-Oct-2025 |
| Internet & Display Management, Max Msg Length | 2 | 25-Oct-2025 | 26-Oct-2025 |
| Test Case Development |  |  |  |
| Develop Test Cases for Functional Areas | 5 | 27-Oct-2025 | 31-Oct-2025 |
| Review and Updation of Test Cases | 2 | 01-Nov-2025 | 02-Nov-2025 |
| Establish Testing Environment | 1 | 03-Nov-2025 | 03-Nov-2025 |
| Smoke Testing | 1 | 04-Nov-2025 | 04-Nov-2025 |
| Functionality Testing | 3 | 05-Nov-2025 | 07-Nov-2025 |
| Regression Testing | 1 | 08-Nov-2025 | 08-Nov-2025 |
| Integration Testing | 3 | 09-Nov-2025 | 11-Nov-2025 |
| System Testing | 3 | 12-Nov-2025 | 14-Nov-2025 |
| Compatibility Testing | 1 | 15-Nov-2025 | 15-Nov-2025 |
| Performance & Load/Volume Testing | 2 | 16-Nov-2025 | 17-Nov-2025 |
| User Acceptance Testing | 2 | 18-Nov-2025 | 19-Nov-2025 |

# 7. Deliverables

## 7.1 Test Model

7.1.1. Mục đích và Phạm vi kiểm thử

Mục đích:
Đảm bảo ứng dụng nhắn tin hoạt động chính xác theo yêu cầu, bao gồm:

- Quản lý tài khoản (tạo, xóa, đăng nhập tự động, đổi tài khoản).

- Quản lý tin nhắn (tạo, gửi/nhận, lịch sử, độ dài tối đa).

- Quản lý danh bạ (tải lên/xuống, thêm, xóa, đồng bộ).

- Quản lý kết nối và phiên (connect/disconnect, session, idle, trạng thái).

- Các chức năng phi chức năng: hiển thị, font chữ, cảnh báo, biểu tượng cảm xúc, hiệu năng.

Phạm vi kiểm thử:

- Chức năng: Tạo/xóa tài khoản, kết nối/ ngắt kết nối ICQ, quản lý danh bạ, tạo/nhận tin nhắn, thay đổi trạng thái, lịch sử tin nhắn, quản lý phiên.

- Phi chức năng: Hỗ trợ font chữ, đăng nhập tự động, cảnh báo âm thanh & hiển thị, emoticon, quản lý kết nối Internet, hỗ trợ hiển thị, giới hạn độ dài tin nhắn.

- Nền tảng: Palm OS 3.5 – 5.0, Emulator Palm OS 3.5 – 4.1, Simulator Palm OS 5.0, thiết bị thật Palm OS (3.5 – 5.0).

7.1.2. Phương pháp kiểm thử

Quy trình kiểm thử:

- Lập & rà soát Test Plan

- Thiết kế Test Scenario

- Viết Test Case

- Chuẩn bị môi trường kiểm thử

- Thực thi kiểm thử: Smoke, Chức năng, Hồi quy, Tích hợp, Hệ thống, Tương thích, Hiệu năng/Load, UAT

- Đánh giá & Báo cáo

Loại kiểm thử:

- Kiểm thử thủ công cho chức năng chính.

- Tự động hóa một số test hồi quy/lặp lại trên emulator.

7.1.3. Nhân sự kiểm thử

- Tổng số nhân sự: 5 tester

- Vai trò:

  - 2 tester: Kiểm thử chức năng

  - 1 tester: Kiểm thử phi chức năng & hiệu năng

  - 1 tester: Kiểm thử hồi quy & tích hợp

  - 1 Test Lead: Quản lý kế hoạch, theo dõi tiến độ, báo cáo, phối hợp UAT

7.1.4. Môi trường kiểm thử

- Emulator Palm OS (3.5 – 4.1)

- Simulator Palm OS (5.0)

- Thiết bị Palm OS thật (3.5 – 5.0) để đảm bảo tính tương thích và hiệu năng

7.1.5. Công cụ kiểm thử

- Quản lý test: Microsoft Word (test log, báo cáo)

- Theo dõi lỗi: Mantis Bug Tracker

- Tự động hóa (tùy chọn): Script kiểm thử lặp lại trên emulator

7.1.6. Rủi ro và biện pháp dự phòng

Rủi ro:

- Emulator không phản ánh chính xác thiết bị thật.

- Sự cố kết nối ICQ làm gián đoạn kiểm thử.

- Lượng tin nhắn lớn gây suy giảm hiệu năng.

Biện pháp:

- Kiểm thử bổ sung trên thiết bị thật.

- Sử dụng server giả lập ICQ khi cần.

- Tích hợp kiểm thử hiệu năng/load.

- Dự trù thêm 1–2 ngày xử lý lỗi trước UAT.

7.1.7. Sản phẩm đầu ra (Deliverables)

- Test Case: cho từng yêu cầu chức năng/phi chức năng.

- Test Procedure: hướng dẫn thực thi chi tiết.

- Test Script: kịch bản tự động/bán tự động.

- Traceability Matrix: liên kết giữa yêu cầu ↔ test case.

- Test Report: kết quả chạy test, log lỗi, báo cáo tổng kết.

## 7.2 Test Logs

Định nghĩa: Test Logs là tài liệu ghi lại kết quả kiểm thử từng test case, bao gồm thông tin về ngày thực hiện, người thực hiện, kết quả, lỗi phát hiện và các ghi chú bổ sung. Test Logs giúp theo dõi tiến độ kiểm thử, xác nhận lỗi, và hỗ trợ quản lý chất lượng phần mềm

7.2.1. Cấu trúc Test Logs

Mỗi bản ghi trong Test Logs nên bao gồm các thông tin sau:

| Trường thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Mã Test Case (Test Case ID) | Mã định danh duy nhất của test case (ví dụ: TC01, NTC01) |
| Mục tiêu kiểm thử | Chức năng hoặc yêu cầu được kiểm thử |
| Người thực hiện | Tester thực hiện kiểm thử |
| Ngày thực hiện | Ngày kiểm thử được thực hiện |
| Kết quả thực tế | Kết quả quan sát được khi thực hiện test case |
| Kết quả mong đợi | Kết quả dự kiến theo yêu cầu hoặc test case |
| Trạng thái | Pass / Fail / Blocked |
| Ghi chú | Các lưu ý, lỗi phát hiện, ảnh minh họa hoặc hướng dẫn khắc phục |

7.2.2. Ví dụ Test Logs

| Test Case ID | Mục tiêu kiểm thử | Ngày thực hiện | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tạo tài khoản người dùng | 06-Oct-2025 | Tài khoản được tạo thành công | Tài khoản tạo thành công | Pass | - |
| TC03 | Kết nối/Ngắt kết nối ICQ | 07-Oct-2025 | Kết nối ICQ thất bại lần đầu | Kết nối thành công | Fail | Kiểm tra lại cấu hình mạng |
| TC04 | Tải danh bạ từ server | 08-Oct-2025 | Danh bạ tải thành công | Danh bạ tải thành công | Pass | - |
| NTC01 | Kiểm tra tự động đăng nhập khi khởi động | 09-Oct-2025 | Ứng dụng đăng nhập tự động | Ứng dụng đăng nhập tự động | Pass | - |
| TC08 | Tạo tin nhắn mới | 10-Oct-2025 | Tin nhắn gửi thành công | Tin nhắn gửi thành công | Pass | - |

7.2.3. Đặc điểm Test Logs

- Theo dõi tiến độ: Hiển thị số lượng test case đã Pass/Fail/Blocked.

- Theo dõi lỗi: Test Logs giúp nhóm phát triển biết được lỗi nào đã phát hiện và cần xử lý.

- Dễ tổng hợp: Sử dụng Microsoft Word hoặc Excel để lọc, sắp xếp và tổng hợp kết quả kiểm thử.

Tích hợp với Bug Tracker: Khi test case Fail, lỗi có thể được ghi vào Mantis Bug Tracker để theo dõi và quản lý trạng thái sửa chữa.

## 7.3 Bug Reports

7.3.1. Nội dung Bug Report

Một báo cáo lỗi tiêu chuẩn cần có các thông tin sau:

| Trường thông tin | Mô tả |
| --- | --- |
| Bug ID | Mã định danh duy nhất của lỗi (ví dụ: BUG001) |
| Tiêu đề lỗi | Tóm tắt ngắn gọn về lỗi phát hiện |
| Mô tả chi tiết | Diễn giải đầy đủ lỗi, bước tái hiện, điều kiện môi trường |
| Test Case ID liên quan | Liên kết với test case phát hiện lỗi |
| Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Critical / Major / Minor |
| Ưu tiên (Priority) | High / Medium / Low |
| Người phát hiện | Tester phát hiện lỗi |
| Ngày phát hiện | Ngày lỗi được phát hiện |
| Trạng thái lỗi | Open / In Progress / Fixed / Verified / Closed |
| Ghi chú bổ sung | Hình ảnh minh họa, file log, đề xuất cách khắc phục |

7.3.2. Ví dụ Bug Reports

| Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết | Test Case ID | Severity | Priority | Ngày phát hiện |  | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kết nối ICQ thất bại | Khi thử kết nối ICQ lần đầu trên trình giả lập Palm OS 5, kết nối không thành công | TC03 | Major | High | 07-Oct-2025 | Open |  | Kiểm tra cấu hình mạng và server |
| Tạo tài khoản báo lỗi trùng tên | Khi tạo tài khoản mới với tên đã tồn tại, hệ thống không hiển thị thông báo lỗi đúng | TC01 | Major | High | 06-Oct-2025 | Fixed |  | Đã sửa thông báo lỗi hiển thị |
| Tin nhắn dài vượt quá giới hạn | Tin nhắn dài hơn 500 ký tự bị cắt mà không cảnh báo người dùng | TC08 | Minor | Medium | 10-Oct-2025 | Open |  | Đề xuất thêm cảnh báo ký tự |
| Cảnh báo âm thanh không hoạt động | Khi nhận tin nhắn, hệ thống không phát âm thanh trên một số thiết bị Palm OS 4.1 | NTC02 | Major | Medium | 09-Oct-2025 | In Progress |  | Kiểm tra driver âm thanh trên emulator |

### 7.3.3. Đặc điểm Bug Reports

- Theo dõi trạng thái: Mỗi lỗi có trạng thái cụ thể, từ mở lỗi (Open) → đang xử lý (In Progress) → đã sửa (Fixed) → xác nhận (Verified) → đóng (Closed).

- Phân loại lỗi: Dựa trên mức độ nghiêm trọng (Critical, Major, Minor) và độ ưu tiên (High, Medium, Low).

- Liên kết Test Case: Mỗi lỗi được liên kết với test case phát hiện ra lỗi, giúp truy xuất dễ dàng.

- Ghi chú bổ sung: Hỗ trợ nhóm phát triển sửa lỗi nhanh, bao gồm ảnh chụp màn hình, log hoặc đề xuất giải pháp.

# Appendix A Project Tasks

Test Planning

- Xác định các yêu cầu cần kiểm thử (Functionality, Usability, Design Constraints, Interfaces).

- Đánh giá rủi ro (ví dụ: mất kết nối mạng, trùng lặp contact, upload thất bại).

- Xây dựng chiến lược test (manual + automatic, black-box test).

- Xác định nguồn lực test (thiết bị Palm OS, emulator/simulator, tester).

- Lập lịch kiểm thử (theo timeline assignment).

- Sinh ra Test Plan (tài liệu bạn đang viết).

Test Design

- Chuẩn bị workload (số lượng contact, số lượng tin nhắn).

- Liệt kê và mô tả chi tiết test case (ví dụ: Download contact list, Upload contact list, Add contact, Delete contact, Send/Receive message…).

Test Execution

- Thực thi test procedure (chạy từng test case đã mô tả).

- Xác minh kết quả mong đợi vs thực tế.

- Điều tra các kết quả không mong đợi.

- Ghi log lỗi (nếu có).

Evaluate Test

- Đánh giá mức độ bao phủ test-case (đã test đủ các chức năng chưa).

- Đánh giá mức độ bao phủ code (nếu có tool hỗ trợ).

- Phân tích defect (số lượng, mức độ nghiêm trọng).

- Kiểm tra xem Test Completion Criteria và Success Criteria có đạt được không.